Приложение №2 к приказу

управления образования

от 01 июля 2026 № 117/2

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки к внедрению ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях Черняховского муниципального округа

|  | мероприятие | ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании | Начальник управления образования | 01.07.2026 |
| 1.2 | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях муниципалитета | Руководители ОО | 03.07.2026 |
| 2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации) |  |  |  |
| 2.1 | Комплектование 1-х 10-х классов в региональной государственной информационной системе (далее – РГИС) по итогам первой волны | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 02.07.2026 |
| 2.2 | Обеспечение перевода обучающихся в РГИС на 2026-2027 учебный год | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 02.07.2026 |
| 2.3 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 19.07.-20.08.2026 |
| 2.4 | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники) | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | с 20.08.2026 |
| 2.5 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | с 20.08.2026 |
| 2.6 | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 28.08.2026 |
| 2.7 | Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 01.09.2026 |
| 3. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |
| 3.1 | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Петрова Т.М, Руководители ДОУ | с 12.11.2026 |
| 3.2 | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Петрова Т.М, Руководители ДОУ | 20.11.2026 |
| 4. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе ТОР «Моя школа» | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 19.07.2026-19.08.2026 |
| 4.2 | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях (вебинары) по подготовке к работе ТОР «Моя школа», прохождение работниками дистанционной подготовки | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | 01.08.2026-01.09.2026 |
| 4.3 | Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | С 01.09.2026 -до 01.11.2026 |
| 5. Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа» | Камышова М.Г., Дикевич М.И., Руководители ОО | С 01.09.2026, ежедневно |