Приложение №2 к приказу
 управления образования
 от 01 июля 2026 № 117/2

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к внедрению ТОР «Моя школа» в образовательных учреждениях Черняховского муниципального округа

	
	мероприятие
	ответственные
	Срок исполнения

	1
	Организационные мероприятия

	1.1
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании
	Начальник управления образования
	01.07.2026

	1.2
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях муниципалитета
	Руководители ОО
	03.07.2026

	2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации)

	2.1
	Комплектование 1-х 10-х классов в региональной государственной информационной системе (далее – РГИС) по итогам первой волны
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	02.07.2026

	2.2
	Обеспечение перевода обучающихся в РГИС на 2026-2027 учебный год
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	02.07.2026

	2.3
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	19.07.-20.08.2026

	2.4
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	с 20.08.2026

	2.5
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	с 20.08.2026

	2.6
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	28.08.2026

	2.7
	Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	01.09.2026

	3. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации)

	3.1
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Петрова Т.М, 
Руководители ДОУ
	с 12.11.2026

	3.2
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Петрова Т.М, 
Руководители ДОУ
	20.11.2026

	4. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	4.1
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе ТОР «Моя школа»  
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	19.07.2026-19.08.2026

	4.2
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях (вебинары) по подготовке к работе ТОР «Моя школа», прохождение работниками дистанционной подготовки  
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	[bookmark: _GoBack]01.08.2026-01.09.2026

	4.3
	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	С 01.09.2026 -до 01.11.2026

	5. Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»

	5.1
	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»
	Камышова М.Г., Дикевич М.И., 
Руководители ОО
	С 01.09.2026, ежедневно


 
